ELINEAS

SOLICITUD / ORDEN DE TRABAJO

Continuidad de desarrollo — Sistema de Control de Asistencia ELINEAS

| Folio | ________________ (asignar al registrar) |
| --- | --- |
| Fecha de emisión | 24 de julio de 2026 |
| Proyecto | Control de Asistencia ELINEAS (repositorio "ControlaAsistencia") |
| Solicitante | InfElineas — soporte@mercadoelineas.com |
| Asignado a | ________________ (nombre del colaborador/desarrollador) |
| Canal de registro | ________________ (ticket / issue / gestor de tareas interno) |

## 1. Objeto de la solicitud

Se solicita formalmente la asignación de un colaborador para dar continuidad al desarrollo del sistema Control de Asistencia ELINEAS, con el objetivo de mejorarlo, optimizarlo, identificar fallos e inconsistencias, e implementar mejores soluciones sobre la base ya construida.

## 2. Alcance del trabajo

- Revisar y comprender la totalidad del proyecto (arquitectura, lógica de negocio, base de datos y app móvil) antes de intervenir.

- Optimizar el código y la arquitectura existente donde se identifiquen oportunidades.

- Detectar fallas, inconsistencias y deuda técnica, documentando cada hallazgo antes de corregirlo.

- Proponer e implementar mejores soluciones técnicas, respetando las reglas de negocio ya vigentes.

- Mantener actualizada la documentación del proyecto conforme se realicen cambios.

## 3. Documentación y contexto obligatorio

Toda la información necesaria para tomar este proyecto sin perder contexto está consolidada en el documento de onboarding del repositorio:

- Archivo: ONBOARDING.md (raíz del repositorio).

- Enlace para abrir directamente en Claude Code: https://claude.ai/claude-code/onboard/gVP2cuMm459Y

Ese documento cubre: negocio y roles, arquitectura técnica, lógica de cada módulo, inventario técnico completo (hooks, páginas, migraciones, funciones), problemas conocidos e inconsistencias ya identificadas, oportunidades de mejora priorizadas, y las convenciones de trabajo establecidas. Es lectura obligatoria antes de iniciar cualquier cambio.

## 4. Entregables esperados

- Informe de hallazgos: fallas/inconsistencias detectadas, con evidencia y severidad.

- Plan de mejoras propuesto, priorizado, antes de implementar cambios estructurales.

- Cambios implementados, validados (tipado, lint, pruebas y build en verde) antes de integrarse.

- Documentación actualizada por cada cambio relevante (en la carpeta docs/ del repositorio).

## 5. Prioridades sugeridas (referencia: ONBOARDING.md, sección 7)

- Alto impacto: integración continua (CI), formalizar el control de cambios de base de datos, y cubrir con pruebas la lógica de negocio crítica.

- Medio impacto: reducir el tamaño del bundle, sincronizar la lógica duplicada de reportería, y revisar accesibilidad/usabilidad pendiente.

- Bajo impacto: limpieza de migraciones y documentación obsoleta, ajustes de configuración menores.

## 6. Consideraciones y restricciones

- Ningún cambio de esquema de base de datos debe aplicarse a producción sin confirmación previa del responsable del proyecto.

- Los cambios deben commitearse de forma acotada (sin mezclar trabajo no relacionado en un mismo commit).

- Un "git push" a la rama principal no publica el sitio automáticamente: requiere el paso adicional de publicación en Lovable.

- No deben commitearse credenciales, llaves de firma (keystore) ni secretos de ningún tipo.

## 7. Plazo y vigencia

Plazo estimado de entrega: ________________  (a definir por el solicitante).

Esta solicitud queda vigente a partir de su registro en el canal correspondiente y hasta la entrega conforme de los puntos descritos en la sección 4.

Firma del solicitante — InfElineas

Firma / aceptación del colaborador asignado